МагнитогорскоЕ городскОЕ

СобраниЕ депутатов

Р е ш е н и е

29 декабря 2011 года							№236

О  внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского     Собрания     депутатов    от    25 февраля 2009 года №15

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и  капитального ремонта  объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы, утвержденную Решением Магнитогорского  городского Собрания депутатов от 25 февраля 2009 года №15 (далее – Программа), следующие изменения:

1) 	в подпрограмме  «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования  города Магнитогорска на 2009-2011 годы»:

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| № | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне | 92923,41 | 90000,0 | 2923,41 | 0,0 |
| 2 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Общеобразовательная школа» | 110139,0 | 5139,0 | 60000,0 | 45000,0 |
| 3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы в 149 микрорайоне | 53850,0 | 0,0 | 3850,0 | 50000,0 |
| 4 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы с гаражом и бассейном на 825 учащихся в 145 микрорайоне г.Магнитогорска | 110319,4 | 319,4 | 0,0 | 110000,0 |
| 5 | Строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 99800,0 | 49800,0 | 50000,0 | 0,0 |
| 6 | Проектирование «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 558,21 | 203,0 | 355,21 | 0,0 |
| 7 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №31» | 52463,26 | 2055,60 | 407,66 | 50000,0 |
| 8 | Строительство «город Магнитогорск. 149 микрорайон. Жилая группа III. Детские ясли-сад №28а на 220 мест» | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |
| 9 | Проектирование и строительство детского сада №2 в 149 микрорайоне | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 10 | Проектирование и строительство детского сада в 137 микрорайоне | 56000,0 | 1000,0 | 15000,0 | 40000,0 |
| 11 | Проектирование и капитальный ремонт помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: ул.Завенягина, 1/4 | 19212,49 | 19212,49 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Проектирование и реконструкция помещений детского сада № 14, расположенного по адресу: ул.Чапаева, 15/1 г.Магнитогорска | 32838,34 | 31203,63 | 1629,91 | 4,80 |
| 13 | Капитальный ремонт здания Детского сада № 126 в г.Магнитогорске | 1004,90 | 0,0 | 1000,0 | 4,90 |
| 14 | Капитальный ремонт детского сада №168, расположенного по адресу: ул.Строителей,35 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 15 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек», дача 1,2, изолятор | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 16 | Капитальный ремонт детского сада №26, расположенного по адресу: ул.Помяловского,7а | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |
| 17 | Реконструкция детского сада по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Галиуллина,31/2 | 10297,14 | 0,0 | 1000,0 | 9297,14 |
| 18 | Капитальный ремонт детского сада №179, расположенного по адресу: ул.Рубинштейна,7 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 19 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек», дача 3,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 20 | Капитальный ремонт детского сада №133, расположенного по адресу: ул.Грязнова,33/1 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |
| 21 | Реконструкция помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: пр.Ленина, 58/3 | 423,5 | 0,0 | 417,9 | 5,6 |
| 22 | Проектирование и строительство детского сада №7 («Детские ясли-сад на 115 мест» в Градостроительном комплексе I). Микрорайон 145 г.Магнитогорска | 45,18 | 0,0 | 21,34 | 23,84 |
| 23 | Проектирование и реконструкция здания детского сада №83, расположенного по адресу: ул.Бибишева, 14 | 45,93 | 0,0 | 33,48 | 12,45 |
| 24 | Проектирование и реконструкция детского сада №22, расположенного по адресу: ул. Советская, 147/4 | 2747,08 | 0,0 | 2740,28 | 6,80 |
| 25 | Проектирование и реконструкция помещений зданий муниципального образовательного учреждения «Детский сад №130», расположенного по адресу: ул. Н. Шишка, 4/1 г.Магнитогорска | 7,30 | 0,0 | 0,0 | 7,30 |
| 26 | Проектирование и реконструкция детского сада №64, расположенного по адресу: ул. Ленинградская, 90 г.Магнитогорска | 5,70 | 0,0 | 0,0 | 5,70 |
| 27 | Проектирование и реконструкция детского сада №78, расположенного по адресу: пр.Ленина, 54/2 г.Магнитогорска | 5,77 | 0,0 | 0,0 | 5,77 |
| 28 | Капитальный ремонт актового зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» | 5726,64 | 0,0 | 5726,64 | 0,0 |
| 29 | Ремонт внутренних и наружных электрических сетей муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска», расположенного по адресу: пр.Ленина,59 | 3243,59 | 0,0 | 3237,19 | 6,40 |
| 30 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: пр.Ленина,63/2, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №119» (структурное подразделение) | 36952,57 | 0,0 | 20384,23 | 16568,34 |
| 31 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Ломоносова, 24, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» (структурное подразделение) | 29845,86 | 0,00 | 15 305,91 | 14539,95 |
| 32 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Фрунзе, 28а, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» (структурное подразделение) | 46279,27 | 0,0 | 17808,41 | 28470,86 |
| 33 | Зимний стадион для детей и подростков | 189,64 | 0,0 | 37,33 | 152,31 |
| 34 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Калинина 10/1, МДОУ «Детский сад №50» | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 35 | Реконструкция детского сада по адресу: пр.К.Маркса,8 | 9097,0 | 0,0 | 0,0 | 9097,0 |
| 36 | Реконструкция детского сада по адресу: ул.Нестерова,19 | 9098,0 | 0,0 | 0,0 | 9098,0 |
| 37 | МДОУ «Детский сад №166, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул.Фрунзе, 54» | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 8,50 |
| 38 | г.Магнитогорск. Детский сад №107, расположенный по адресу: ул.Правды, 57А | 6,31 | 0,0 | 0,0 | 6,31 |
| 39 | Капитальный ремонт здания филиала школы №42 в г.Магнитогорске | 7,26 | 0,0 | 0,0 | 7,26 |
| 40 | Детский ясли-сад на 280 мест №67 в 137 микрорайоне г.Магнитогорска Челябинской области | 7,80 | 0,0 | 0,0 | 7,80 |
| 41 | Устройство беседок на территории детского сада №20 | 146,55 | 0,0 | 0,0 | 146,55 |
| 42 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г. Магнитогорске | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 43 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г. Магнитогорске | 2780,23 | 0,0 | 0,0 | 2780,23 |
|  | ИТОГО: | 916075,83 | 198933,12 | 254 878,90 | 462263,81 |

главу 5  изложить в следующей редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2009-2011 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет  194016,11 тыс. рублей, в том числе дотация – 6677,97 тыс.рублей.

Объем финансирования по годам представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне | 2923,41 | 0,0 | 2923,41 | 0,0 |
| 2 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Общеобразовательная школа» | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы с гаражом и бассейном на 825 учащихся в 145 микрорайоне г. Магнитогорска | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проектирование «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 558,21 | 203,0 | 355,21 | 0,0 |
| 5 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №31» | 2407,66 | 2000,0 | 407,66 | 0,0 |
| 6 | Проектирование и капитальный ремонт помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: ул.Завенягина, 1/4 г.Магнитогорска | 1140,0 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Проектирование и реконструкция помещений детского сада № 14, расположенного по адресу: ул.Чапаева, 15/1 г.Магнитогорска | 20715,11 | 19080,4 | 1629,91 | 4,80 |
| 8 | Капитальный ремонт здания Детского сада №126 в г.Магнитогорске | 4,90 | 0,0 | 0,0 | 4,90 |
| 9 | Реконструкция детского сада по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Галиуллина,31/2 | 10297,14 в том числе дотация 6531,42 | 0,0 | 1000,0 | 9297,14 в том числе дотация 6531,42 |
| 10 | Реконструкция помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: пр.Ленина, 58/3 г.Магнитогорска | 423,50 | 0,0 | 417,90 | 5,60 |
| 11 | Проектирование и строительство детского сада №7 («Детские ясли-сад» на 115 мест» в Градостроительном комплексе I). Микрорайон 145 г.Магнитогорска | 45,18 | 0,0 | 21,34 | 23,84 |
| 12 | Проектирование и реконструкция здания детского сада №83, расположенного по адресу: ул.Бибишева, 14 г.Магнитогорска | 45,93 | 0,0 | 33,48 | 12,45 |
| 13 | Проектирование и реконструкция детского сада №22, расположенного по адресу: ул.Советская, 147/4 г.Магнитогорска | 2747,08 | 0,0 | 2740,28 | 6,80 |

| 14 | Проектирование и реконструкция помещений зданий муниципального образовательного учреждения «Детский сад №130», расположенного по ул.Н. Шишка, 4/1 в г.Магнитогорске | 7,30 | 0,0 | 0,0 | 7,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Проектирование и реконструкция детского сада №64, расположенного по адресу: ул. Ленинградская, 90 г.Магнитогорска | 5,70 | 0,0 | 0,0 | 5,70 |
| 16 | Проектирование и реконструкция детского сада №78 по пр.Ленина, 54/2 г.Магнитогорска | 5,77 | 0,0 | 0,0 | 5,77 |
| 17 | Капитальный ремонт актового зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» | 5726,64 | 0,0 | 5726,64 | 0,0 |
| 18 | Ремонт внутренних и наружных электрических сетей муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г.Магнитогорска, расположенного по адресу: пр.Ленина,59 | 3243,59 | 0,0 | 3237,19 | 6,40 |
| 19 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: пр.Ленина,63/2, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №119» (структурное подразделение) | 36952,57 | 0,0 | 20384,23 | 16568,34 |
| 20 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Ломоносова, 24, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» (структурное подразделение) | 29845,86 | 0,00 | 15305,91 | 14539,95 |
| 21 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Фрунзе, 28а, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» (структурное подразделение) | 46279,27 | 0,0 | 17808,41 | 28470,86 |
| 22 | Зимний стадион для детей и подростков | 189,64 | 0,0 | 37,33 | 152,31 |
| 23 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Калинина 10/1, МДОУ «Детский сад №50» | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 24 | Реконструкция детского сада по адресу: пр.К.Маркса,8 | 9097,0 | 0,0 | 0,0 | 9097,0 |
| 25 | Реконструкция детского сада по адресу: ул.Нестерова,19 | 9098,0 | 0,0 | 0,0 | 9098,0 |
| 26 | МДОУ «Детский сад №166, расположенный по адресу г. Магнитогорск, ул.Фрунзе, 54» | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 8,50 |
| 27 | г.Магнитогорск. Детский сад №107, расположенный по адресу:ул.Правды, 57А | 6,31 | 0,0 | 0,0 | 6,31 |
| 28 | Капитальный ремонт здания филиала школы №42 в г.Магнитогорске | 7,26 | 0,0 | 0,0 | 7,26 |
| 29 | Детский ясли-сад на 280 мест №67 в 137 микрорайоне г.Магнитогорска Челябинской области | 7,80 | 0,0 | 0,0 | 7,80 |
| 30 | Устройство беседок на территории детского сада №20 | 146,55 в том числе дотация – 146,55 | 0,0 | 0,0 | 146,55 в том числе дотация- 146,55 |
| 31 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4, в г. Магнитогорске | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 32 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г. Магнитогорске | 2780,23 | 0,0 | 0,0 | 2780,23 |
|  | ИТОГО: | 194016,11 | 27723,4 | 73028,9 | 93263,81 |
|  | в том числе дотация | 6677,97 | 0,0 | 0,0 | 6677,97 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.».

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н.Тефтелева.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |