МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

25 ноября 2014 года							№180

О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2016 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1.	Внести в городскую  целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2016 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188, следующие изменения:

1) разделы «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Программы по источникам и срокам | объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Магнитогорска составляет: в 2013 году – 98486,71 тыс. рублей; в 2014 году – 44480,28 тыс. рублей; в 2015 году – 16000,00 тыс. рублей; в 2016 году – 26500,00 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | в результате реализации мероприятий Программы планируется: 1) по объектам системы образования: - увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 1010 мест; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее – ПСД), технических планов, проведение экспертиз - 12 единиц; 2) по объектам жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ): - капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 10 штук; ремонт систем телемеханики газораспределительных пунктов (далее – ГРП) - 14 штук, ремонт станций анодной защиты – 9 станций; - строительство сетей электроснабжения - 5110 погонных метров; - строительство сетей канализации - 3670 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра; - строительство сетей водоснабжения – 378 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения – 10235 погонных метров; - строительство тепловой камеры – 1 камера; - строительство канализационной насосной станции – 1 станция; - установка циркуляционных насосов в системе горячего водоснабжения (далее - ГВС) - 17 штук; - строительство детских игровых площадок - 7 площадок; - строительство хоккейных площадок – 1 площадка; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 32 дома; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз, – 59 единиц; 3) по объектам физкультуры и спорта: - строительство плавательного бассейна с пропускной способностью 44 человека в смену (45 минут); - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 2 единицы |

2) Таблицу главы 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица

| Наименование Подпрограммы | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2016 годы» | 43 386,80 | 3 510,43 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2016 годы» | 55 099,91 в том числе дотация-1253,20 | 40 839,85 в том числе дотация-0,13 | 9 000,00 | 24 500,00 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физкультуры и спорта города Магнитогорска на 2013-2016 годы« | 0,00 | 130,0 | 5 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 98 486,71 | 44 480,28 | 16 000,0 | 26 500,00 |
| в том числе дотация | 1 253,20 | 0,13 | - | - |

3) главу 8 изложить в следующей редакции:

«8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы планируется:

1) по объектам системы образования:

- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 1010 мест;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы  образования необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД,  технических планов, проведение экспертиз - 12 единиц;

2) по объектам ЖКХ:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 10 штук; ремонт систем телемеханики ГРП - 14 штук, ремонт станций анодной защиты – 9 станций;

- строительство сетей электроснабжения - 5110 погонных метров;

- строительство  сетей канализации - 3670 погонных метров;

- строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра;

- строительство сетей водоснабжения - 378 погонных метров;

- строительство сетей газоснабжения – 10235 погонных метров;

- строительство тепловой камеры – 1 камера;

- строительство канализационной насосной станции – 1 станция;

- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;

- строительство  детских игровых площадок - 7 площадок;

- строительство хоккейных площадок – 1 площадка;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 32 дома;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 59 единиц;

3) по объектам физкультуры и  спорта:

- строительство плавательного бассейна с пропускной способностью 44 человека в смену (45 минут);

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 2 единицы.»;

4) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2016 годы»:

раздел «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет: в 2013 году – 43386,80 тыс. рублей; в 2014 году – 3510,43 тыс. рублей; в 2015 году – 2000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 2000,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

главу 5 изложить в следующей редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города и составляет: в 2013 году - 43386,80 тыс.рублей, в 2014 году – 3510,43 тыс.рублей, в 2015 году – 2000,0 тыс.рублей, в 2016 году – 2000,00 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам представлен в Таблице.

Таблица

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Детские ясли-сад №13 на 220 мест в микрорайоне №142-а г. Магнитогорска | строительство, проектирование | 40500,22 | 17,42 | - | - |
| 2 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г. Магнитогорске | строительство, проектирование | - | 893,45 | - | - |
| 3 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г. Магнитогорске Челябинской области | Авторский надзор | - | 117,45 | - | - |
| 4 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Завенягина, 1/4 в г. Магнитогорске | проектирование, реконструкция | 2864,13 | 264,07 | 1000,00 | - |
| 5 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Нестерова,19 | изготовление техплана | 22,45 | - | - | - |
| 6 | Детские ясли-сад №29 на 220 мест в микрорайоне №145 г. Магнитогорска | проектирование, строительство | - | 1224,02 | 1000,00 | - |
| 7 | г. Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детский ясли-сад №31. | строительство, проектирование | - | - | - | 2000,00 |
| 8 | Детский ясли-сад №30 на 220 мест в микрорайоне №148 г. Магнитогорска | строительство, проектирование | - | 994,02 | - | - |
| 9 | г. Магнитогорск. Микрорайон 149. Жилая группа III . Детские ясли-сад №28а на 220 мест | строительство, проектирование | - | - | - | - |
| 10 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 145 микрорайоне г. Магнитогорска | проектирование | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ресурсное обеспечение |  | 43386,80 | 3510,43 | 2000,00 | 2000,0 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.»;

5) в Подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2016 годы»:

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет: в 2013 году - 55099,91 тыс. рублей, в том числе дотация - 1253,20 тыс. рублей; в 2014 году – 40839,85 тыс. рублей, в том числе дотация – 0,13 тыс. рублей; в 2015 году – 9000,00 тыс. рублей; в 2016 году – 24500,00 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. Целевые индикаторы: - капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 10 штук; ремонт систем телемеханики ГРП - 14 штук, ремонт станций анодной защиты – 9 станций; - строительство сетей электроснабжения - 5110 погонных метров; - строительство сетей канализации - 3670 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра; - строительство сетей водоснабжения – 378 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения – 10235 погонных метров; - строительство тепловой камеры – 1 камера; - строительство канализационной насосной станции – 1 станция; - установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук; - строительство детских игровых площадок - 7 площадок; - строительство хоккейных площадок – 1 площадка; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 32 дома; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 59 единиц |

главы 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году планируется выполнить:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 5 штук; ремонт систем телемеханики ГРП - 5 штук, ремонт станций анодной защиты - 3 станции;

- строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра;

- строительство сетей водоснабжения - 378 погонных метров;

- строительство сетей электроснабжения - 5110 погонных метров;

- строительство сетей газоснабжения - 1359 погонных метров;

- строительство сетей канализации - 1660 погонных метров;

- строительство тепловой камеры - 1 камера;

- установку циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;

- строительство детских игровых площадок - 7 площадок;

- строительство хоккейной площадки - 1 площадка;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 8 домов;

- подготовку необходимой документации с целью обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ, в том числе выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз - 38 единиц.

В 2014 году планируется выполнить:

- строительство сетей канализации - 410 погонных метров;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 24 дома;

- строительство канализационной насосной станции – 1 станция;

- ремонт систем телемеханики ГРП - 1 штуки;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 21 единица.

В 2015 году планируется выполнить:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт систем телемеханики ГРП - 4 штуки, ремонт станций анодной защиты - 3 станции;

- строительство сетей газоснабжения - 4650 погонных метров.

В 2016 году планируется выполнить:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 5 штук; ремонт систем телемеханики ГРП - 4 штуки, ремонт станций анодной защиты - 3 станции;

- строительство сетей газоснабжения - 4226 погонных метров;

- строительство сетей канализации - 1600 погонных метров.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города и составляет: в 2013 году – 55099,91 тыс. рублей, в 2014 году – 40839,85 тыс. рублей, в 2015 году – 9000 тыс. рублей, в 2016 году – 24500,00 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам представлен в Таблице.

Таблица

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Газоснабжение п. 2-ой Рабочий г. Магнитогорска Челябинской области | проектирование, строительство | 638,16 | 89,95 | 4000,00 | - |
| 2 | Капитальный ремонт газопроводов | капитальный ремонт | 2500,00 | 1190,76 | 2500,00 | 2500,00 |
| 3 | Газоснабжение пос. Западный-1 (XI кв-л) в г. Магнитогорске | строительство, изготовление технического плана | 1032,00 | 6,93 | - | - |
| 4 | Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) в городе Магнитогорске | изготовление технического плана | 61,39 | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в городе Магнитогорске | изготовление технического плана | 264,35 | - | - | - |
| 6 | Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в городе Магнитогорске, распределительные газопроводы | изготовление технического плана | 52,15 | - | - | - |
| 7 | Газоснабжение поселка Димитрова (VII очередь) в городе Магнитогорске Челябинской области, распределительные газопроводы | изготовление технического плана | 133,71 | 182,98 | - | - |
| 8 | Газопровод высокого давления ул. Московская - пос.Бардина г.Магнитогорск | изготовление технического плана | 39,62 | - | - | - |
| 9 | «Газопровод высокого давления ул. Московская - пос.Бардина г.Магнитогорск» ГРП | изготовление технического плана | - | 6,32 | - | - |
| 10 | Соединительные газопроводы высокого давления 2 категории и низкого давления по проспекту Карла Маркса от ул. 50-летия Магнитки до врезки в газопровод по ул. Зеленый лог в г.Магнитогорске | изготовление технического плана | 35,89 | - | - | - |
| 11 | Поселок Дзержинского г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы. | строительство | - | - | - | 19500,00 |
| 12 | Пос. Дзержинского. Распределительный газопровод по ул. Луначарского (развитие сетей) | изготовление технического плана | 19,65 | - | - | - |
| 13 | Газоснабжение Северной части (закольцовка) п. Станица Магнитная г. Магнитогорска Челябинской области | изготовление технического плана | 186,19 | - | - | - |
| 14 | Распределительные газопроводы. Газоснабжение п.Карадырский г.Магнитогорск | изготовление технического плана | - | 62,92 | - | - |
| 15 | Реконструкция надземного газопровода к д.31(2), 29(3) по ул. Бахметьева пос. Железнодорожников | проектирование | 70,21 | 225,39 | - | - |
| 16 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области. Газопровод низкого давления | строительство, изготовление технического плана | 1665,74 | 1057,39 | - | - |
| 17 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г. Магнитогорска. «Строительство наружных сетей газоснабжения. Строительство ГРП» | изготовление технического плана | 43,55 | - | - | - |
| 18 | Перенос газопровода с фасада жилого дома по ул. Фрунзе, 5, признанного аварийным и подлежащим сносу | проектирование, перенос газопровода | 352,29 | 208,41 | - | - |
| 19 | Перенос газопровода с фасадов жилых домов по ул. Парковая,18, ул. Белинского, 77, 79, 81, ул. Бестужева, 14, ул. Крылова, д.33, 33а, 35, 35а, ул. Болотникова, 22, признанных аварийными и подлежащими сносу | проектирование, перенос газопровода | - | 160,83 | - | - |
| 20 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Электроснабжение 10 кВ | строительство, изготовление технического плана | 1377,70 | 1383,45 | - | - |
| 21 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области. Строительство водопровода хозяйственно-питьевого В1 | строительство, изготовление технического плана | 4510,79 | 3749,33 | - | - |
| 22 | «Инженерные сети пос. «Старая Магнитка» в г. Магнитогорск». Строительство наружных сетей водопровода по ул.Рабочей | строительство, изготовление технического плана | - | 1061,92 | - | - |
| 23 | «Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области». Строительство теплотрассы | строительство, изготовление технического плана | 18611,71 | 12210,35 | - | - |
| 24 | «Подводящие инженерные сети теплоснабжения к 147 микрорайону г. Магнитогорск» (2-й этап) | проектирование, строительство | - | 50,0 | - | - |
| 25 | «Подводящие инженерные сети канализации к 147 микрорайону г. Магнитогорск» (2-й этап) | проектирование, строительство | - | 50,0 | - | - |
| 26 | Строительство теплотрассы на объекте: «Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г. Магнитогорска» | строительство | 4956,82 | - | - | - |
| 27 | Схема теплоснабжения г. Магнитогорска на период 2012-2027гг. | проектирование | 3000,00 | - | - | - |
| 28 | Инженерные сети пос. Старая Магнитка в г. Магнитогорске | изготовление технического плана | 20,59 | - | - | - |
| 29 | Г.Магнитогорск. Канализационная насосная станция №16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции №58 | строительство | 1721,82 | 20,4 | - | - |
| 30 | Система бытовой канализации западной и юго-западной части г. Магнитогорска | строительство | 6408,00 | 6538,32 | - | - |
| 31 | Внутриквартальные сети канализации пос. Новая Стройка, Горнорудный г. Магнитогорска | проектирование строительство | 910,00 | - | 2500,00 | 2500,00 |
| 32 | Хоз. питьевой водопровод по ул. Вайнера пос. Дзержинский г. Магнитогорска | проектирование | 441,77 | - | - | - |
| 33 | Внутриквартальные сети канализации пос. Крылова г. Магнитогорска | изготовление технического плана | 23,81 | - | - | - |
| 34 | Внутриквартальные сети канализации пос. Крылова г. Магнитогорска II очередь | проектирование, строительство, изготовление технического плана | 615,63 | 2656,99 | - | - |
| 35 | Установка циркуляционных насосов на ГВС в бойлерных г. Магнитогорска | строительство | 1899,93 | - | - | - |
| 36 | Вынос хозфекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в городе Магнитогорске. (III этап. Канализационная насосная станция с наружными сетями водопровода диаметром 315 мм) | изготовление технического плана | 36,83 | - | - | - |
| 37 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: ул.Карпинского, дом 3; ул.Бахметьева, дом 25; ул.Бахметьева, дом 27; ул.Володарского, дом 8; ул.Тимирязева, дом 34; ул.Тимирязева, дом 36; ул.Тимирязева, дом 37; ул.Тимирязева, дом 39 | снос домов | 1105,33 | - | - | - |
| 38 | Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу по адресу: ул.Уральская, дом 22 | проектиро-вание | 250,00 | - | - | - |
| 39 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по адресу: ул.Уральская, дом 22/1 | снос дома | - | 151,59 | - | - |
| 40 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по адресам: ул.Белинского, дом 77, ул.Белинского, дом 79, ул.Белинского, дом 79 а, ул.Белинского, дом 79 б, ул.Белинского, дом 81, ул.Бестужева, дом 12, ул.Бестужева, дом 42, ул.Бестужева, дом 6, ул.Бестужева, дом 8, ул.Болотникова, дом 22, ул.Крылова, дом 33, ул.Крылова, дом 33а, ул.Крылова, дом 35, ул.Крылова, дом 35а, ул.Панькова, дом 3, ул.Панькова, дом 5, ул.Парковая, дом 10, ул.Парковая, дом 12, ул.Парковая, дом 18, ул.Салтыкова-Щедрина, дом 3, ул.Салтыкова-Щедрина, дом 5, ул.Тимирязева, дом 44а, ул.Тимирязева, дом 44б | снос домов |  | 3502,79 | - | - |
| 41 | Строительство хоккейной площадки в п. Димитрова | проектирование, строительство | 900,00, в том числе дотация - 600,00 | 1889,65, в том числе дотация -0,13 | - | - |
| 42 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул.Калинина, 17 | строительство | 125,60 | - | - | - |
| 43 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр.Карла Маркса,111-113 | строительство | 65,00 | - | - | - |
| 44 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул.50-летия Магнитки, д.57 | строительство | 128,63 | - | - | - |
| 45 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул.Советская, д.176/1 | строительство | 60,00 | - | - | - |
| 46 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр.Металлургов, 14 | строительство | 37,00 | - | - | - |
| 47 | Оборудование детской игровой площадки в п.Дзержинского г.Магнитогорска по адресу ул.9 Января, 66 | строительство | 70,00, в том числе дотация - 70,00 | - | - | - |
| 48 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: проспект Карла Маркса, дом 141 | строительство | 583,20, в том числе дотация - 583,20 | - | - | - |
| 49 | Реконструкция площади Народных гуляний | изготовление технического плана | 103,01 | - | - | - |
| 50 | Реконструкция площади Торжеств | изготовление технического плана | 41,84 | - | - | - |
| 51 | Хоз. питьевой водопровод XI квартала пос. Западный - 1 г. Магнитогорска | проектирование, строительство | - | 852,82 | - | - |
| 52 | Реконструкция дома по ул.Рубинштейна, 5 в г. Магнитогорске | проектирование, реконструкция | - | 207,00 | - | - |
| 53 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска . Сети электроснабжения | изготовление технического плана | - | 3,11 | - | - |
| 54 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска . Сети водоснабжения | изготовление технического плана | - | 14,25 | - | - |
| 55 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска . Сети канализации | изготовление технического плана | - | 3,57 | - | - |
| 56 | Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в пос.Приуральский г.Магнитогорска | изготовление технического плана | - | 31,63 | - | - |
| 57 | Межквартальные подводящие инженерные сети к 149 микрорайону г. Магнитогорска (водоснабжение) | строительство | - | - | - | - |
| 58 | Межквартальные подводящие инженерные сети к 149 микрорайону г. Магнитогорска (электроснабжение) | строительство | - | - | - | - |
| 59 | Газоснабжение п. Горького г.Магнитогорска Челябинской области | изготовление технического плана | - | 12,00 | - | - |
| 60 | Гидрогеологические исследования на месторождениях подземных вод | проектирование | - | 3258,80 | - | - |
|  | ИТОГО ресурсное обеспечение |  | 55099,91 | 40839,85 | 9000,0 | 24500,0 |
|  | в том числе дотация |  | 1253,20 | 0,13 | - | - |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:

# «7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

# С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

| Целевые индикаторы и показатели | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Количество отремонтированных опор, штук | 5 | - | - | 5 |
| Количество отремонтированных систем телемеханики ГРП, штук | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Количество отремонтированных станций анодной защиты, станций. | 3 | - | 3 | 3 |
| Протяженность построенных сетей канализации, погонных метров | 1660 | 410 | - | 1600 |
| Протяженность построенных сетей теплоснабжения, погонных метров | 324 | - | - | - |
| Количество построенных тепловых камер, единиц | 1 | - | - | - |
| Количество построенных канализационных насосных станций, станций | - | 1 | - | - |
| Протяженность новой кабельной линии 10 кВт, погонных метров | 5110 | - | - | - |
| Протяженность построенных сетей водоснабжения, погонных метров | 378 | - | - | - |
| Протяженность построенных сетей газоснабжения, погонных метров | 1359 | - | 4650 | 4226 |
| Количество установленных циркуляционных насосов, штук | 17 | - | - | - |
| Количество новых детских игровых площадок, единиц | 7 | - | - | - |
| Количество новых хоккейных площадок, единиц | 1 | - | - | - |
| Количество снесенных аварийных домов, единиц | 8 | 24 | - | - |
| Количество выполненной документации на объекты ЖКХ, в том числе ПСД, технических планов, проведение экспертиз, единиц | 38 | 21 | - | - |

6) в Подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физкультуры и спорта города Магнитогорска на 2013-2016 годы»:

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов»  Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет: в 2013 году - 0,00 тыс. рублей; в 2014 году – 130,0 тыс. рублей; в 2015 году – 5 000,00 тыс. рублей; в 2016 году - 0,00 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов | реализация мероприятий Программы позволит увеличить объем и повысить качество физкультурно-оздоровительных услуг, обеспечит развитие материально-технической базы спорта. Целевые индикаторы: - строительство плавательного бассейна с пропускной способностью 44 человека в смену (45 минут); - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз - 2 единицы |

главы 4 и 5  изложить в следующей редакции:

«4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2014 году планируется:

- выполнить обследование технического состояния плавательного бассейна по ул.Советской, дом 156;

- выполнить подготовку конкурсной документации на проведение аукциона на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту центрального стадиона по ул.Набережная, дом 11.

В 2015 году планируется завершить строительство плавательного бассейна в районе дома №17/1 по проспекту Пушкина в Орджоникидзевском районе города.

# 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013-2017 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 5130,00 тыс. рублей: 2013 год - 0,00 тыс. рублей, 2014 год – 130,0 тыс. рублей, 2015 год - 5000,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам представлен в Таблице.

Таблица

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год |
| 1 | Плавательный бассейн с двумя ваннами размером 25х11 м и 6х10м в районе пр.Пушкина,17/1 в Орджоникидзевском районе г.Магнитогорска | строительство | - | - | 5000,0 |  |
| 2 | Реконструкция плавательного бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса, общей площадью 2108,5 кв.м, по адресу: Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Советская, д. 156 | проектирование | - | 80,0 | - | - |
|  | Капитальный ремонт центрального стадиона по адресу: Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Набережная, 11 | проектирование | - | 50,0 | - |  |
|  | ИТОГО |  | - | 130,0 | 5000,00 | - |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:

# «7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации Подпрограммы увеличится количество спортивных сооружений города, что позволит увеличить объем и повысить качество физкультурно-оздоровительных услуг, обеспечить развитие материально-технической базы спорта, а также повысятся безопасность и комфорт при эксплуатации ранее построенных спортивных сооружений.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

| Целевые индикаторы и показатели | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Строительство бассейна с пропускной способностью в смену, человек в смену (45 минут) | - | - | 44 | - |
| Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз, единицы | - | 2 | - | - |

2.	Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.	Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |