МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

18 августа 2015 года 					№133

О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1.	Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188, следующие изменения:

1) раздел «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Программы по источникам и срокам | объем финансирования Программы в 2013 году - 98 486,71тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; бюджета города – 98 486,71тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2014 году –- 472 460,91тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 322 454,99тыс. рублей; областного бюджета – 105 690,51тыс. рублей; бюджета города – 44 315,41тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2015 году – 604 192,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 457 045,27 тыс. рублей; областного бюджета – 95720,22 тыс. рублей, в том числе бюджетный кредит – 14 088,63 тыс.рублей; бюджета города – 51 427,34 тыс. рублей, в том числе дотация – 1950,0 тыс.рублей; объем финансирования Программы в 2016 году – 7 331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 7 331,03 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2017 году – 26 191,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 26 191,03 тыс. рублей |
| --- | --- |

2) главу 5 изложить в следующей редакции:

«5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы в 2013-2017 годах осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города.

Объем финансирования Программы по годам представлен в Таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования: | 98486,71 | 472460,91 | 604192,83 | 7331,03 | 26191,03 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 322454,99 | 457045,27 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 105690,51 | 95720,22 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе бюджетный кредит | 0,0 | 0,0 | 14088,63 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 98486,71 | 44315,41 | 51427,34 | 7331,03 | 26191,03 |
|  | в том числе дотация | 1 253,20 | 0,13 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2017 годы», в том числе по источникам финансирования: | 43386,80 | 431655,93 | 569542,02 | 2331,03 | 4331,03 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 322454,99 | 457045,27 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 105690,51 | 95720,22 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе бюджетный кредит | 0,0 | 0,0 | 14088,63 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 43386,80 | 3510,43 | 16776,53 | 2331,03 | 4331,03 |
| 3 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2017 годы», в том числе по источникам финансирования: | 55099,91 | 40674,98 | 18491,63 | 5000,00 | 21860,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города, | 55099,91 | 40674,98 | 18491,63 | 5000,00 | 21860,00 |
|  | в том числе дотация | 1 253,20 | 0,13 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физкультуры и спорта города Магнитогорска на 2013-2017 годы», в том числе по источникам финансирования: | 0,0 | 130,00 | 16159,18 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 0,0 | 130,00 | 16159,18 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования Программы может корректироваться с учетом возможностей федерального, областного бюджетов и бюджета города на текущий финансовый год.»;

3) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2017 годы»:

раздел «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы в 2013 году - 43386,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; бюджета города – 43386,80 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2014 году – 431655,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 322 454,99тыс. рублей; областного бюджета – 105 690,51тыс. рублей; бюджета города – 3510,43 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2015 году – 569 542,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 457 045,27 тыс. рублей; областного бюджета – 95 720,22 тыс. рублей, в том числе бюджетный кредит – 14088,63 тыс.рублей; бюджета города -16776,53 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 2331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 2331,03 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2017 году – 4331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 4331,03 тыс. рублей |
| --- | --- |

главу 5 изложить в следующей редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города и составляет: в 2013 году - 43386,80 тыс.рублей, в 2014 году – 431655,93 тыс.рублей, в 2015 году – 569542,02 тыс.рублей (в том числе бюджетный кредит - 14088,63 тыс.рублей), в 2016 году – 2331,03 тыс. рублей, в 2017 году - 4331,03 тыс.рублей.

Объем финансирования по годам и источникам финансирования представлен в Таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование объектов | Источник финанси-рования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г.Магнитогорске | всего, в том числе: | - | 57531,78 | 26211,35 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | 57414,33 | 26012,15 в том числе бюджетный кредит - 14088,63 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 117,45 | 199,20 | - | - |
| 2 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г.Магнитогорске | всего, в том числе: | - | 62322,10 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 13152,47 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | 48276,18 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 893,45 | - | - | - |
| 3 | Детские ясли-сад №13 на 220 мест в микрорайоне №142-а г.Магнитогорска | всего, в том числе: | 40500,22 | 17,42 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 40500,22 | 17,42 | - | - | - |
| 4 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Завенягина, 1/4 в г.Магнитогорске | всего, в том числе: | 2864,13 | 91589,70 | 79613,40 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 91325,63 | 63067,97 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | 13305,43 | - | - |
|  |  | бюджет города | 2864,13 | 264,07 | 3240,0 | - | - |
| 5 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Нестерова,19 | всего, в том числе: | 22,45 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 22,45 | - | - | - | - |
| 6 | Детские ясли-сад №29 на 220 мест в микрорайоне №145 г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | 59773,52 | 146167,65 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 58549,50 | 131081,90 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | 10546,98 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 1224,02 | 4538,77 | - | - |
| 7 | г. Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детский ясли-сад №31 | всего, в том числе: | - | 101110,29 | 158748,96 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 101110,29 | 132045,90 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | 22473,26 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 4229,80 | - | - |
| 8 | Детский ясли-сад №30 на 220 мест в микрорайоне №148 г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | 59311,12 | 158770,66 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 58317,10 | 130849,50 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | 23382,40 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 994,02 | 4538,76 | - | - |
| 9 | г. Магнитогорск. Микрорайон 149. Жилая группа III. Детские ясли-сад №28а на 220 мест | всего, в том числе: | - | - | - | 1000,00 | 4331,03 |
|  |  | бюджет города | - | - | - | 1000,00 | 4331,03 |
| 10 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 145 микрорайоне г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | - | 1331,03 | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | 1331,03 | - |
| 11 | Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 10,0 | - | - |
| 12 | Реконструкция здания по адресу: ул.Доменщиков,28/1 для размещения детского сада на 95 мест | всего, в том числе: | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 10,0 | - | - |
| 13 | Детские ясли-сад на 220 мест в143 микрорайоне г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 10,0 | - | - |
|  | ИТОГО |  | 43386,80 | 431655,93 | 569542,02 | 2331,03 | 4331,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | 322454,99 | 457045,27 | - | - |
|  | областной бюджет, |  | - | 105690,51 | 95720,22 | - | - |
|  | в том числе бюджетный кредит |  | - | - | 14088,63 | - | - |
|  | бюджет города |  | 43386,80 | 3510,43 | 16776,53 | 2331,03 | 4331,03 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей федерального, областного бюджетов и бюджета города на текущий финансовый год.».

2.	Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.	Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Исполняющий полномочия главы города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| В.В. Бахметьев | А.О. Морозов |