МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

26 мая 2015 года							№83

О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1.	Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188, следующие изменения:

1) разделы «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Программы по источникам и срокам | объем финансирования Программы в 2013 году - 98 486,71тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; бюджета города – 98 486,71 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2014 году - 472 460,91тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 322 454,99 тыс. рублей; областного бюджета – 105 690,51 тыс. рублей; бюджета города – 44 315,41 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2015 году - 356 784,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 281 044,86 тыс. рублей; областного бюджета – 26 012,15 тыс. рублей, в том числе бюджетный кредит – 14088,63 тыс.рублей; бюджета города – 49 727,34 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2016 году – 7 331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 7 331,03 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2017 году – 26 191,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 26 191,03 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | в результате реализации мероприятий Программы планируется: 1) по объектам системы образования: - увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 1525 мест; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее – ПСД), технических планов, проведение экспертиз - 22 единицы; 2) по объектам жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ): - капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 10 штук; ремонт систем телемеханики газораспределительных пунктов (далее – ГРП) - 16 штук, ремонт станций анодной защиты – 8 станций; - строительство сетей электроснабжения - 6310 погонных метров; - строительство сетей канализации - 3670 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра; - строительство сетей водоснабжения – 2675 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения – 1359 погонных метров; - строительство тепловой камеры – 1 камера; - строительство канализационной насосной станции – 1 станция; - установка циркуляционных насосов в системе горячего водоснабжения (далее - ГВС) - 17 штук; - строительство детских игровых площадок - 9 площадок; - строительство хоккейных площадок – 1 площадка; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 52 дома; - реконструкция дома - 1 дом; - перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 353 погонных метра; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 70 единиц; 3) по объектам физкультуры и спорта: - капитальный ремонт несущих конструкций плавательного бассейна по адресу: город Магнитогорск, улица Советская, дом 156, - 864 квадратных метра; - реконструкция футбольного поля и легкоатлетической дорожки центрального стадиона по адресу: город Магнитогорск, улица Набережная, дом 11, – 16100 квадратных метров; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 7 единиц |

2) главу 5 изложить в следующей редакции:

«5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы в 2013-2017 годах осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города.

Объем финансирования Программы по годам представлен в Таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования: | 98486,71 | 472460,91 | 356784,35 | 7331,03 | 26191,03 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 322454,99 | 281044,86 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 105690,51 | 26012,15 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе бюджетный кредит | 0,0 | 0,0 | 14088,63 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 98486,71 | 44315,41 | 49727,34 | 7331,03 | 26191,03 |
| 2 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2017 годы», в том числе по источникам финансирования: | 43386,80 | 431655,93 | 323833,54 | 2331,03 | 4331,03 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 322454,99 | 281044,86 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 105690,51 | 26012,15 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе бюджетный кредит | 0,0 | 0,0 | 14088,63 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 43386,80 | 3510,43 | 16776,53 | 2331,03 | 4331,03 |
| 3 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2017 годы», в том числе по источникам финансирования: | 55099,91 | 40674,98 | 16791,63 | 5000,00 | 21860,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города, | 55099,91 | 40674,98 | 16791,63 | 5000,00 | 21860,00 |
|  | в том числе дотация | 1 253,20 | 0,13 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физкультуры и спорта города Магнитогорска на 2013-2017 годы», в том числе по источникам финансирования: | 0,0 | 130,00 | 16159,18 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 0,0 | 130,00 | 16159,18 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования Программы может корректироваться с учетом возможностей федерального, областного бюджетов и бюджета города на текущий финансовый год.»;

3) главу 8 изложить в следующей редакции:

«8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы планируется:

1) по объектам системы образования:

- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 1525 мест;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы  образования необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз - 22 единицы;

2) по объектам ЖКХ:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор – 10 штук; ремонт систем телемеханики ГРП – 16 штук, ремонт станций анодной защиты – 8 станций;

- строительство сетей электроснабжения – 6310 погонных метров;

- строительство сетей канализации – 3670 погонных метров;

- строительство сетей теплоснабжения – 324 погонных метра;

- строительство сетей водоснабжения – 2675 погонных метров;

- строительство сетей газоснабжения – 1359 погонных метров;

- строительство тепловой камеры – 1 камера;

- строительство канализационной насосной станции – 1 станция;

- установка циркуляционных насосов в системе ГВС – 17 штук;

- строительство детских игровых площадок – 9 площадок;

- строительство хоккейных площадок – 1 площадка;

- реконструкция дома – 1 дом;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 52 дома;

- перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 353 погонных метра;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 70 единиц;

3) по объектам физкультуры и спорта:

- капитальный ремонт несущих конструкций плавательного бассейна по адресу: город Магнитогорск, улица Советская, дом 156, - 864 квадратных метра;

- реконструкция футбольного поля и легкоатлетической дорожки центрального стадиона по адресу: город Магнитогорск, улица Набережная, дом 11, – 16100 квадратных метров;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 7 единиц.»;

4) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2017 годы»:

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы в 2013 году – 43 386,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; бюджета города – 43386,80 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2014 году – 431 655,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 322 454,99тыс. рублей; областного бюджета – 105 690,51тыс. рублей; бюджета города – 3 510,43 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2015 году - 323 833,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 281 044,86 тыс. рублей; областного бюджета – 26 012,15 тыс. рублей, в том числе бюджетный кредит – 14 088,63 тыс. рублей; бюджета города – 16 776,53 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 2 331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 2 331,03 тыс. рублей; объем финансирования Подпрограммы в 2017 году – 4 331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджета города – 4 331,03 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов | реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить сеть дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса; улучшить условия для безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольных учреждениях. Целевые индикаторы: - увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 1525 мест; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 22 единицы |

главы 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году планируется выполнить:

- ПСД на реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4;

- ПСД и строительство детских яслей-сада №13 на 220 мест в микрорайоне №142а;

- технический план детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Нестерова, дом 19, для включения в реестр муниципального имущества.

В 2014 году планируется:

- выполнить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4, на 120 мест;

- выполнить корректировку ПСД на строительство детских садов №29 в 145 микрорайоне и №30 в 148 микрорайоне.

- начать реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4, на 230 мест.

В 2015 году планируется выполнить:

- строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, улица Бибишева, 14, на 75 мест;

- строительство детских яслей-сада №29 в микрорайоне №145 города Магнитогорска на 220 мест;

- реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4, на 230 мест;

- строительство детских яслей-сада №31 и №30 (по 220 мест) в 148 микрорайоне;

- технические планы детских садов по адресам: город Магнитогорск, улица Бибишева, дом 14 и город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4.

- корректировку ПСД на строительство школы на 825 мест в 144 микрорайоне;

- проектирование реконструкции здания по адресу: город Магнитогорск, улица Доменщиков, 28/1 для размещения детского сада;

- проектирование строительства детских яслей-сада на 220 мест в 143 микрорайоне.

В 2016 году планируется выполнить корректировку и экспертизу ПСД на строительство детских яслей-сада №28а в 149 микрорайоне и общеобразовательной школы на 825 мест в 145 микрорайоне.

В 2017 году планируется выполнить строительство детских яслей-сада №28а в 149 микрорайоне на 220 мест.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города и составляет: в 2013 году – 43 386,80 тыс.рублей, в 2014 году – 431 655,93 тыс.рублей, в 2015 году – 323 833,54 тыс.рублей (в том числе бюджетный кредит – 14 088,63 тыс.рублей), в 2016 году – 2 331,03 тыс. рублей, в 2017 году- 4 331,03 тыс.рублей.

Объем финансирования по годам и источникам финансирования представлен в Таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование объектов | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г. Магнитогорске | всего, в том числе: | - | 57531,78 | 26211,35 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | 57414,33 | 26012,15, в том числе бюджетный кредит - 14088,63 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 117,45 | 199,20 | - | - |
| 2 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г. Магнитогорске | всего, в том числе: | - | 62322,10 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 13152,47 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | 48276,18 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 893,45 | - | - | - |
| 3 | Детские ясли-сад №13 на 220 мест в микрорайоне №142-а г. Магнитогорска | всего, в том числе: | 40500,22 | 17,42 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 40500,22 | 17,42 | - | - | - |
| 4 | Реконструкция детского сада по адресу: ул.Завенягина, 1/4 в г.Магнитогорске | всего, в том числе: | 2864,13 | 91589,70 | 66307,97 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 91325,63 | 63067,97 | - | - |
|  |  | бюджет города | 2864,13 | 264,07 | 3240,0 | - | - |
| 5 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Нестерова,19 | всего, в том числе: | 22,45 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 22,45 | - | - | - | - |
| 6 | Детские ясли-сад №29 на 220 мест в микрорайоне №145 г. Магнитогорска | всего, в том числе: | - | 59773,52 | 63088,27 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 58549,50 | 58549,50 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 1224,02 | 4538,77 | - | - |
| 7 | г. Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I.Детский ясли-сад №31 | всего, в том числе: | - | 101110,29 | 105340,09 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 101110,29 | 101110,29 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 4229,80 | - | - |
| 8 | Детский ясли-сад №30 на 220 мест в микрорайоне №148 г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | 59311,12 | 62855,86 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 58317,10 | 58317,10 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | 994,02 | 4538,76 | - | - |
| 9 | г. Магнитогорск. Микрорайон 149. Жилая группа III. Детские ясли-сад №28а на 220 мест | всего, в том числе: | - | - | - | 1000,00 | 4331,03 |
|  |  | бюджет города | - | - | - | 1000,00 | 4331,03 |
| 10 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 145 микрорайоне г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | - | 1331,03 | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | 1331,03 | - |
| 11 | Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 10,0 | - | - |
| 12 | Реконструкция здания по адресу: ул.Доменщиков, 28/1 для размещения детского сада на 95 мест | всего, в том числе: | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 10,0 | - | - |
| 13 | Детские ясли-сад на 220 мест в 143 микрорайоне г.Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | 10,0 | - | - |
|  | ИТОГО |  | 43386,80 | 431655,93 | 323833,54 | 2331,03 | 4331,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | 322454,99 | 281044,86 | - | - |
|  | областной бюджет, |  | - | 105690,51 | 26012,15 | - | - |
|  | в том числе бюджетный кредит |  | - | - | 14088,63 | - | - |
|  | бюджет города |  | 43386,80 | 3510,43 | 16776,53 | 2331,03 | 4331,03 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей федерального, областного бюджетов и бюджета города на текущий финансовый год.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:

# «7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

# С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Социальный эффект реализации Подпрограммы оценивается по увеличению сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Количество вновь введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях, мест | 220 | 120 | 965 | - | 220 |
| Количество выполненной документации на объекты системы образования, в том числе ПСД, технических планов, проведение экспертиз, единиц | 6 | 7 | 5 | 4 | - |

5) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2017 годы»:

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет: в 2013 году – 55 099,91 тыс. рублей, в том числе дотация – 1 253,20 тыс. рублей; в 2014 году – 40 674,98 тыс. рублей, в том числе дотация – 0,13 тыс. рублей; в 2015 году – 16 791,63 тыс. рублей, в том числе дотация – 250,0 тыс. рублей; в 2016 году – 5 000,00 тыс. рублей; в 2017 году – 21 860,00 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов | реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. Целевые индикаторы: - капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор – 10 штук; ремонт систем телемеханики ГРП - 16 штук, ремонт станций анодной защиты – 8 станций; - строительство сетей электроснабжения – 6310 погонных метров; - строительство сетей канализации – 3670 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения – 324 погонных метра; - строительство сетей водоснабжения – 2675 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения – 1359 погонных метров; - строительство тепловой камеры – 1 камера; - строительство канализационной насосной станции – 1 станция; - установка циркуляционных насосов в системе ГВС – 17 штук; - строительство детских игровых площадок - 9 площадок; - строительство хоккейных площадок – 1 площадка; - реконструкция дома – 1 дом; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, – и 52 дома; - перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, – 353 погонных метра; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 70 единиц |

главы 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году планируется выполнить:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 5 штук; ремонт систем телемеханики ГРП - 5 штук, ремонт станций анодной защиты - 3 станции;

- строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра;

- строительство сетей водоснабжения - 1675 погонных метров;

- строительство сетей электроснабжения - 5110 погонных метров;

- строительство сетей газоснабжения - 1359 погонных метров;

- строительство сетей канализации - 1660 погонных метров;

- строительство тепловой камеры - 1 камера;

- установку циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;

- строительство детских игровых площадок - 7 площадок;

- строительство хоккейной площадки - 1 площадка;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 8 домов;

- подготовку необходимой документации с целью обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ, в том числе выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз - 38 единиц.

В 2014 году планируется выполнить:

- строительство сетей канализации – 410 погонных метров;

- строительство сетей водоснабжения – 195 погонных метров;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, – 24 дома;

- строительство канализационной насосной станции – 1 станция;

- ремонт систем телемеханики ГРП – 4 штуки;

- перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, – 353 погонных метра;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 21 единица.

В 2015 году планируется выполнить:

- строительство сетей водоснабжения - 1102 погонных метров;

- реконструкцию дома – 1 дом;

- перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, – 132 погонных метра;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, – 20 домов;

- строительство детских игровых площадок – 2 площадки;

- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 11 единиц.

В 2016 году планируется выполнить:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор – 5 штук; ремонт систем телемеханики ГРП – 4 штуки, ремонт станций анодной защиты – 3 станции;

- строительство сетей канализации – 1600 погонных метров.

В 2017 году планируется выполнить:

- капитальный ремонт газопроводов: ремонт систем телемеханики ГРП – 3 штуки, ремонт станций анодной защиты – 2 станции;

- строительство сетей электроснабжения – 1200 погонных метров;

- строительство сетей водоснабжения – 1000 погонных метров.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города и составляет: в 2013 году – 55099,91 тыс. рублей, в 2014 году – 40674,98 тыс. рублей, в 2015 году – 16791,63 тыс. рублей, в 2016 году – 5000,00 тыс. рублей, в 2017 году – 21860,00 тыс.рублей.

Объем финансирования по годам представлен в Таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование объектов | Источник финанси-рования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Газоснабжение п. 2-ой Рабочий г. Магнитогорска Челябинской области | бюджет города | 638,16 | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт газопроводов | бюджет города | 2500,00 | 1190,76 | - | 2500,00 | 2500,00 |
| 3 | Газоснабжение пос. Западный-1 (XI кв-л) в г.Магнитогорске | бюджет города | 1032,00 | 6,93 | - | - | - |
| 4 | Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) в городе Магнитогорске | бюджет города | 61,39 | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в городе Магнитогорске | бюджет города | 264,35 | - | - | - | - |
| 6 | Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в городе Магнитогорске, распределительные газопроводы | бюджет города | 52,15 | - | - | - | - |
| 7 | Газоснабжение поселка Димитрова (VII очередь) в городе Магнитогорске Челябинской области, распределительные газопроводы | бюджет города | 133,71 | 182,98 | - | - | - |
| 8 | Газопровод высокого давления ул.Московская - пос.Бардина г.Магнитогорск | бюджет города | 39,62 | - | - | - | - |
| 9 | «Газопровод высокого давления ул.Московская - пос.Бардина г.Магнитогорск» ГРП | бюджет города | - | 6,32 | - | - | - |
| 10 | Соединительные газопроводы высокого давления 2 категории и низкого давления по проспекту Карла Маркса от ул. 50-летия Магнитки до врезки в газопровод по ул.Зеленый лог в г.Магнитогорске | бюджет города | 35,89 | - | - | - | - |
| 11 | Пос. Дзержинского. Распределительный газопровод по ул. Луначарского (развитие сетей) | бюджет города | 19,65 | - | - | - | - |
| 12 | Газоснабжение Северной части (закольцовка) п. Станица Магнитная г.Магнитогорска Челябинской области | бюджет города | 186,19 | - | - | - | - |
| 13 | Реконструкция надземного газопровода к д.31(2), 29(3) по ул.Бахметьева пос. Железнодорожников | бюджет города | 70,21 | 225,39 | 114,01 | - | - |
| 14 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Газопровод низкого давления | бюджет города | 1665,74 | 1057,39 | - | - | - |
| 15 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска. «Строительство наружных сетей газоснабжения. Строительство ГРП» | бюджет города | 43,55 | - | - | - | - |
| 16 | Перенос газопровода с фасада жилого дома по ул. Фрунзе, 5, признанного аварийным и подлежащим сносу | бюджет города | 352,29 | 208,41 | 197,85 | - | - |
| 17 | Перенос газопровода с фасадов жилых домов по ул.Парковая,18, ул.Белинского, 77, 79, 81, ул.Бестужева, 14, ул.Крылова, д.33, 33а, 35, 35а, ул.Болотникова, 22, признанных аварийными и подлежащими сносу | бюджет города | - | 160,83 | - | - | - |
| 18 | Перенос газопровода с фасадов жилых домов по ул. Салтыкова-Щедрина, 14, ул.Ушакова 67, 69, 71, ул.Болотникова 20, 24, ул.Крылова 34, 37, признанных аварийными и подлежащими сносу | бюджет города | - | - | 350,56 | - | - |
| 19 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Электроснабжение 10 кВ | бюджет города | 1377,70 | 1383,45 | 8,78 | - | - |
| 20 | Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Строительство водопровода хозяйственно-питьевого В1 | бюджет города | 4510,79 | 3749,33 | 8,78 | - | - |
| 21 | «Инженерные сети пос. «Старая Магнитка» в г.Магнитогорск». Строительство наружных сетей водопровода по ул.Рабочей | бюджет города | - | 1061,92 | - | - | - |
| 22 | «Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области». Строительство теплотрассы | бюджет города | 18611,71 | 12210,35 | 14,63 | - | - |
| 23 | «Подводящие инженерные сети теплоснабжения к 147 микрорайону г.Магнитогорск» (2-й этап) | бюджет города | - | 50,00 | 1222,49 | - | - |
| 24 | «Подводящие инженерные сети канализации к 147 микрорайону г.Магнитогорск» (2-й этап) | бюджет города | - | 50,00 | 1417,00 | - | - |
| 25 | Строительство теплотрассы на объекте: «Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г. Магнитогорска» | бюджет города | 4956,82 | - | - | - | - |
| 26 | Схема теплоснабжения г.Магнитогорска на период 2012-2027гг. | бюджет города | 3000,00 | - | - | - | - |
| 27 | Инженерные сети пос. Старая Магнитка в г. Магнитогорске | бюджет города | 20,59 | - | - | - | - |
| 28 | Г.Магнитогорск. Канализационная насосная станция №16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции №58 | бюджет города | 1721,82 | 20,40 | - | - | - |
| 29 | Система бытовой канализации западной и юго-западной части г.Магнитогорска | бюджет города | 6408,00 | 6538,32 | 12,04 | - | - |
| 30 | Внутриквартальные сети канализации пос.Новая Стройка, Горнорудный г. Магнитогорска | бюджет города | 910,00 | - | - | 2500,00 | - |
| 31 | Хоз.питьевой водопровод по ул.Вайнера пос. Дзержинский г. Магнитогорска | бюджет города | 441,77 | - | - | - | - |
| 32 | Внутриквартальные сети канализации пос. Крылова г.Магнитогорска | бюджет города | 23,81 | - | - | - | - |
| 33 | Внутриквартальные сети канализации пос. Крылова г.Магнитогорска II очередь | бюджет города | 615,63 | 2656,99 | - | - | - |
| 34 | Установка циркуляционных насосов на ГВС в бойлерных г. Магнитогорска | бюджет города | 1899,93 | - | - | - | - |
| 35 | Вынос хозфекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в городе Магнитогорске. (III этап. Канализационная насосная станция с наружными сетями водопровода диаметром 315 мм) | бюджет города | 36,83 | - | - | - | - |
| 36 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: ул. Карпинского, дом 3; ул. Бахметьева, дом 25; ул. Бахметьева, дом 27; ул. Володарского, дом 8; ул. Тимирязева, дом 34; ул. Тимирязева, дом 36; ул. Тимирязева, дом 37; ул. Тимирязева, дом 39 | бюджет города | 1105,33 | - | - | - | - |
| 37 | Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу по адресу: ул. Уральская, дом 22 | бюджет города | 250,00 | - | - | - | - |
| 38 | Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: ул. Уральская, дом 22/1 | бюджет города | - | 151,59 | - | - | - |
| 39 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: ул. Белинского, дом 77; ул. Белинского, дом 79; ул. Белинского, дом 79 а; ул. Белинского, дом 79 б; ул. Белинского, дом 81; ул. Бестужева, дом 12; ул. Бестужева, дом 14; ул. Бестужева, дом 6; ул. Бестужева, дом 8; ул. Болотникова, дом 22; ул. Крылова, дом 33; ул. Крылова, дом 33а; ул. Крылова, дом 35; ул. Крылова, дом 35а; ул. Панькова, дом 3; ул. Панькова, дом 5; ул. Парковая, дом 10; ул. Парковая, дом 12; ул. Парковая, дом 18; ул. Салтыкова-Щедрина, дом 3; ул. Салтыкова-Щедрина, дом 5; ул. Тимирязева, дом 44а; ул. Тимирязева, дом 44б | бюджет города | - | 3502,79 | - | - | - |
| 40 | Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: ул. Бахметьева, дом 35/1 | бюджет города | - | - | 100,00 | - | - |
| 41 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: пер. Танкистов, дом 22; ул. Кирова, дом 109; ул. Кирова, дом 113; ул. Крылова, дом 34; ул. Крылова, дом 37; ул. Крылова, дом 37а; ул. Салтыкова-Щедрина, дом 4; ул. Салтыкова-Щедрина, дом 8; ул. Салтыкова-Щедрина, дом 10; ул. Салтыкова-Щедрина, дом 14; ул. Болотникова, дом 24; ул. Болотникова, дом 20; ул. Ушакова, дом 63; ул. Ушакова, дом 65; ул. Ушакова, дом 67; ул. Ушакова, дом 69; ул. Ушакова, дом 71 | бюджет города | - | - | 5692,91 | - | - |
| 42 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: ул. Бестужева, дом 14; ул. Бахметьева, дом 29; ул. Кирова, 107 | бюджет города | - | - | 1218,96 | - | - |
| 43 | Строительство хоккейной площадки в п. Димитрова | бюджет города | 900,00, в том числе дотация - 600,00 | 1889,65, в том числе дотация -0,13 | - | - | - |
| 44 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. Калинина, 17 | бюджет города | 125,60 | - | - | - | - |
| 45 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр. Карла Маркса, 111-113 | бюджет города | 65,00 | - | - | - | - |
| 46 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. 50-летия Магнитки, д.57 | бюджет города | 128,63 | - | - | - | - |
| 47 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. Советская, д.176/1 | бюджет города | 60,00 | - | - | - | - |
| 48 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр. Металлургов, 14 | бюджет города | 37,00 | - | - | - | - |
| 49 | Оборудование детской игровой площадки в п.Дзержинского г.Магнитогорска по адресу: ул. 9 Января, 66 | бюджет города | 70,00, в том числе дотация - 70,00 | - | - | - | - |
| 50 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: проспект Карла Маркса, дом 141 | бюджет города | 583,20, в том числе дотация - 583,20 | - | - | - | - |
| 51 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: пер.Нечаевский, дом 1 | бюджет города | - | - | 150,00, в том числе дотация - 150,00 | - | - |
| 52 | Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. Ударников, дом 17 | бюджет города | - | - | 100,00, в том числе дотация --100,00 | - | - |
| 53 | Реконструкция площади Народных гуляний | бюджет города | 103,01 | - | - | - | - |
| 54 | Реконструкция площади Торжеств | бюджет города | 41,84 | - | - | - | - |
| 55 | Хоз. питьевой водопровод XI квартала пос. Западный - 1 г.Магнитогорска | бюджет города | - | 852,82 | 3653,82 | - | - |
| 56 | Реконструкция дома по ул.Рубинштейна, 5 в г. Магнитогорске | бюджет города | - | 207,00 | 2250,00 | - | - |
| 57 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска. Сети электроснабжения | бюджет города | - | 3,11 | - | - | - |
| 58 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска. Сети водоснабжения | бюджет города | - | 14,25 | - | - | - |
| 59 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска . Сети канализации | бюджет города | - | 3,57 | - | - | - |
| 60 | Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г.Магнитогорска Челябинскойобласти. Сети теплоснабжения | бюджет города | - | - | 12,80 | - | - |
| 61 | Подводящие инженерные сети к 149 микрорайону г.Магнитогорска. (I этап) | бюджет города | - | - | 17,00 | - | - |
| 62 | Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в пос.Приуральский г.Магнитогорска | бюджет города | - | 31,63 | - | - | - |
| 63 | Гидрогеологические исследования на месторождениях подземных вод | бюджет города | - | 3258,80 | - | - | - |
| 64 | Межквартальные подводящие инженерные сети к 149 микрорайону г. Магнитогорска (водоснабжение) | бюджет города | - | - | - | - | 11800,0 |
| 65 | Межквартальные подводящие инженерные сети к 149 микрорайону г. Магнитогорска (электроснабжение) | бюджет города | - | - | - | - | 7560,0 |
| 66 | Внутриквартальные сети канализации пос.Западный-1 г.Магнитогорска | бюджет города | - | - | 250,00 | - | - |
|  | Итого |  | 55099,91 | 40674,98 | 16791,63 | 5000,00 | 21860,0 |
|  | в том числе дотация |  | 1253,20 | 0,13 | 250,00 | - | - |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:

# «7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

# С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно – коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Количество отремонтированных опор, штук | 5 | - | - | 5 | - |
| Количество отремонтированных систем телемеханики ГРП, штук | 5 | 4 | - | 4 | 3 |
| Количество отремонтированных станций анодной защиты, станций | 3 | - | - | 3 | 2 |
| Протяженность построенных сетей канализации, погонных метров | 1660 | 410 | - | 1600 | - |
| Протяженность построенных сетей теплоснабжения, погонных метров | 324 | - | - | - | - |
| Количество построенных тепловых камер, единиц | 1 | - | - | - | - |
| Количество построенных канализационных насосных станций, станций | - | 1 | - | - | - |
| Протяженность построенных сетей электроснабжения, погонных метров | 5110 | - | - | - | 1200 |
| Протяженность построенных сетей водоснабжения, погонных метров | 378 | 195 | 1102 | - | 1000 |
| Протяженность построенных сетей газоснабжения, погонных метров | 1359 | - | - | - | - |
| Протяженность газопроводов, перенесенных с аварийных и подлежащих сносу домов, погонных метров | - | 353 | 132* | - | - |
| Количество установленных циркуляционных насосов, штук | 17 | - | - | - | - |
| Количество новых детских игровых площадок, единиц | 7 | - | 2 | - | - |
| Количество новых хоккейных площадок, единиц | 1 | 1 | - | - | - |
| Количество реконструируемых домов, домов | - | - | 1 | - | - |
| Количество снесенных аварийных домов, домов | 8 | 24 | 20 | - | - |
| Количество выполненной документации на объекты ЖКХ, в том числе ПСД, технических планов, проведение экспертиз, единиц | 38 | 21 | 11 | - | - |

* работы, не выполненные в 2014 году.»;

6) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физкультуры и спорта города Магнитогорска на 2013-2017 годы»:

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет: 2013 год – 0,00 тыс. рублей; 2014 год – 130,0 тыс. рублей; 2015 год – 16 159,18 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов | реализация мероприятий Программы позволит увеличить объем и повысить качество физкультурно-оздоровительных услуг, обеспечит развитие материально-технической базы спорта. Целевые индикаторы: - капитальный ремонт несущих конструкций плавательного бассейна по адресу: город Магнитогорск, улица Советская, дом 156, – 864 квадратных метра; - реконструкция футбольного поля и легкоатлетической дорожки центрального стадиона по адресу: город Магнитогорск, улица Набережная, дом 11, – 16100 квадратных метров; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 7 единиц |

главу 5 изложить в следующей редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013-2017 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет: в 2013 году – 0,00 тыс. рублей, в 2014 году – 130,0 тыс. рублей, в 2015 году – 16159,18 тыс. рублей, в 2016 году – 0,00 тыс. рублей, в 2017 году – 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам и источникам финансирования представлен в Таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование объектов | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Капитальный ремонт плавательного бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса, общей площадью 2108,5 кв.м, по адресу: Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Советская, д. 156 | бюджет города | - | 80,0 | 5000,00 | - | - |
| 2 | Реконструкция центрального стадиона по адресу: Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Набережная,11 | бюджет города | - | 50,0 | 10691,12 | - | - |
| 3 | Реконструкция роликодрома, 127 микрорайон, ул.Галиуллина,11/3 в г.Магнитогорске | бюджет города | - | - | 468,06 | - | - |
|  | ИТОГО |  | - | 130,0 | 16159,18 | - | - |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.».

2.	Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.	Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Исполняющий полномочия главы города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| В.В. Бахметьев | А.О. Морозов |